Информация по объектам «Народный бюджет» по МО Ломинцевское Щекинского района

| № п/п | Перечень объектов | Сумму (руб.) | Наличие сметы работ | Способ размещения муниципального заказа (договор до 100 т.рублей, запрос котировок, конкурс, аукцион) | Сроки размещения муниципального заказа | Сроки заключения контракта | Сроки реализации работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет ТО | Бюджет МО | Итого |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство и ремонт колодцев | 95143 | 4757 | 99900 | Июнь 2012 г. специализированная организация выезжает на мета для подготовки сметы | договор | - | Июль 2012 г. | До 01.08.2012 г. | Подрядная организация определена, решен вопрос с конкрет. объектов строительства и ремонта (определены с.Мясоедово- строительство нового на месте разрушенного и д. Старая Колпна- ремонт). |
| 2. | Приобретение насоса на насосной станции второго подъема Ломинцевского водозабора | 50000 | 2500 | 52500 | - | договор | - | Июнь 2012 г. | До 25.06.2012г. | Насос приобретен 04.06.2012г. Будет установлен ЗАО «Ломинцевское ЖЭУ» |
| 3. | Замена участка водопровода в пос. шахты 20 | 150000 | 7500 | 157500 | Смета разрабатывается | Запрос котировок | По 25.06.2012 г. | С 20 по 30 июля 2012 г. | До 28.07.2012 г. |  |
| 4. | Приобретение и установка газового счетчика с корректором в котельной п. Ломинцевский | 400000 | 20000 | 420000 | имеется | Запрос котировок | С 10 по 30 июня 2012 г. | С 18 по 28 июля 2012 г. | До 05.08.2012 г. | 06.06.2012 г. смета передана на проверку в региональный хозрасчетный центр по ценообразованию ТО |
| 5. | Приобретение и установка автоматики в котельной п. Ломинцевский | 409857 | 20493 | 430350 | Смета разрабатывается | Запрос котировок | С 25 по 30 июня 2012 г. | С 23 по 31 июля 2012 г. | До 01.09.2012 г. |  |
| ИТОГО | 1105000 | 55250 | 1160250 |  |  |  |  |  |  |