ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛОМИНЦЕВСКОЕ

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМИНЦЕВСКОЕ

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14 ноября 2012 года                                                              № 243

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Улучшение качества питьевого водоснабжения населения

МО Ломинцевское Щекинского района на 2013-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Ломинцевское Щекинского района, администрация муниципального образования Ломинцевское Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Улучшение качества питьевого водоснабжения населения МО Ломинцевское Щекинского района на 2013-2017 годы»  (приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановление возложить на заместителя главы администрации МО Ломинцевское Щекинского района Австриевскую Е. В.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Щекинский муниципальный вестник».

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации муниципального

образования Ломинцевское Щекинского района                    Н.В.Тихонычева

Согласовано:

Е.В.Австриевская

Е.Ю.Еремеева

# Приложение

к Постановлению администрации

МО Ломинцевское Щекинского района

от  14 ноября  2012г.№243

Муниципальная программа

«Улучшение качества питьевого водоснабжения населения

МО Ломинцевское Щекинского района на 2013-2017 годы»

Паспорт Программы

«Улучшение качества питьевого водоснабжения населения

МО Ломинцевское Щекинского района»

Основание для разработки Программы

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ;

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ;

Заказчик  Программы

Глава  муниципального образования Ломинцевское (далее по тексту-МО

Ломинцевское Щекинского района)

Разработчик  Программы

Администрация МО Ломинцевское Щекинского района

Цели и задачи Программы

Улучшение качества водоснабжения населения МО Ломинцевское Щекинского района

Основные мероприятия Программы

Перечень мероприятий на 2013 - 2017 гг. (Приложение ).

Исполнители Программы

Администрация МО Ломинцевское Щекинского района, организация коммунального комплекса.

Объемы и источники финансирования Программы

Бюджет МО Ломинцевское Щекинского  района объем сметных назначений составляет 4630,0тыс. рублей финансирования определяется решением о бюджете на очередной финансовый год.

Ответственные за организацию контроля за исполнением Программы

Собрание депутатов МО Ломинцевское Щекинского района.

Введение

Программа  «Улучшение качества питьевого водоснабжения населения МО Ломинцевское Щекинского района на 2013-2017» предусматривает                                                                                                содержание, техническое обслуживание и ремонт водоводов, колодцев и инженерных сооружений в соответствии с установленными правилами и нормами

Перечень направлений и работ по реализации Программы

- обеспечение надлежащего водоснабжения;

- улучшение технического обслуживания и ремонта водоводов, колодцев

и инженерных сооружений;

- улучшение качества воды.

Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств местного бюджета. объем сметных назначений составляет 4630,0 объем финансирования определяется решением о бюджете на очередной финансовый год.

Организационно-экономический и финансовый механизм управления Программой

Механизм реализации Программы осуществляется заказчиком. К участию в реализации привлекаются  территориальные органы самоуправления.

Управление Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

Заказчик  осуществляет корректировку Программы и затрат на ее осуществление с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств. Текущее управление осуществляется начальником сектора по жизнеобеспечению населенных пунктов, ГО и ЧС администрации муниципального образования Ломинцевское Щекинского района.

Социально-экономическая эффективность Программы

Реализация Программы позволит качественно и бесперебойно обеспечивать население питьевой водой.

Приложение 1

Перечень мероприятий  по  улучшению качества питьевого водоснабжения населения МО Ломинцевское на 2013-2017 годы

| п/п | Наименование мероприятия | Объем финансир. тыс. руб. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г | 2014г | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | 2 | 3 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1. | Ликвидационный тампонаж недействующих артезианских скважин ВЗС п.Социалистический. | 500,0 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Восстановление ограждений зон санитарной охраны на ВЗС п.Ломинцевский | 600.0 | 600.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Восстановление ограждений зон санитарной охраны на ВЗС п.Социалистический | 400.0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | Чистка и ремонт колодцев 1.Подиваньково- 1 2.Деминка 2 3.Мясоедово 2 4.Соломасово 2 5.Городна 2 6.Щекино 1 7.Старая Колпна - 2 | 530.0 | 130.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Замена ветхих водопроводных сетей с.Ломинцево | 1600,0 в т.ч. Бюджет МО—2400 ; Бюджет района 13600 | 600,0 | 600,0 | 400,0 |  |  |
| 6. | Подготовка ПСД на водоснабжение д.Деминка от опытной установки солепромысла | 1000,0 | 500.0 | 500,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 4630,0 | 1930 | 1700 | 600,0 | 200,0 | 200,0 |